|  |
| --- |
| Монгол Улсын Их Хурлын 2025 оны ... дугаартогтоолын 4 дүгээр хавсралт**МОНГОЛ УЛСЫН 2026-2030 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1.Санхүүжилтийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдсэн төсөл, арга хэмжээний жагсаалт** |
| **№** | **Бүс** | **Аймаг** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр** | **Санхүүжилтийн хугацаахэрэгжих он** | **Төсөвт өртөг /сая төгрөг/** | **Санхүүжилтийн гүйцэтгэл** | **2026-2030** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Санхүүжилтийн эх үүсвэр** | **Төсөл хариуцагч яам** |
| 1 | Улаанбаатар | Баянгол дүүрэг | Зүрх, судасны үндэсний төвийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5 дугаар хороо/ | 2026-2029 | 92,335.22 | - | 92,335.22 | 1,000.00 | 30,445.07 | 30445.07 | 30445.07 | - | Гадаад зээл, тусламж | Эрүүл мэндийн яам |
| 2 | Улаанбаатар | Сүхбаатар дүүрэг | Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | 2024-2029 | 140,000.00 | - | 140,000.00 | - | 46,666.67 | 46,666.67 | 46,666.67 | - | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн яам |
| 3 | Төвийн бүс | Төв аймаг | Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв-2 /Төв, Сэргэлэн сум/ | 2026-2029 | 234,200.00 | - | 234,200.00 | - | 78,066.67 | 78,066.67 | 78,066.67 | - | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн яам |
| 4 | Улаанбаатар | Улаанбаатар | Хавдар судлалын үндэсний төв-2 | 2026-2028 | 312,000.00 | - | 312,000.00 | 40,523.00 | 135,738.50 | 135,738.50 | - | - | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн яам |
| 5 | Хойд бүс | Орхон аймаг | Зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэрийн төсөл | 2026-2030 | 2,577,184.56 | - | 2,577,184.56 | 644,296.14 | 644,296.14 | 644,296.14 | 644,296.14 | 644,296.14 | Шууд хөрөнгө оруулалт | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам |
| 6 | Говийн бүс | Дорноговь | Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл | 2017-2030 | 6,013,400.00 | 1,030,116.40 | 4,983,283.60 | 207,745.30 | 1,193,884.58 | 1,193,884.58 | 1,193,884.58 | 1,193,884.58 | Гадаад зээл | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам |
| 7 | Говийн бүс | Дорноговь | Газрын тос дамжуулах хоолой | 2025-2028 | 196,800.20 | 1,239,331.20 | 80,086.30 | 80,086.30 | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам |
| 8 | Говийн бүс | Дорноговь аймаг | "Гэрэлт говь" үйлдвэрлэл, технологийн парк, нүүрс баяжуулах коксын үйлдвэр | 2025-2030 | 487,310.00 | - | 487,310.00 | 97,462.00 | 97,462.00 | 97,462.00 | 97,462.00 | 97,462.00 | Шууд хөрөнгө оруулалт | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам |
| 9 | Говийн бүс | Дорноговь | Зөөвч-Овоо /Уран олборлох, баяжуулах төсөл/ | 2026-2030 | 1,700,000.00 | - | 1,700,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | Шууд хөрөнгө оруулалт | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам |
| 10 | - | - | Урьдчилсан халаагчтай эргэх зуухны технологитой шохойн үйлдвэрийн төсөл | - | 57,976.89 | 9,662.81 | 48,314.07 | 9,662.81 | 9,662.81 | 9,662.81 | 9,662.81 | 9,662.81 | Шууд хөрөнгө оруулалт | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам |
| 11 | Төвийн бүс | Төв | Баянгийн 660 МВт-ын дулааны цахилгаан станц | 2024-2028 | 4,304,737.50 | 1,721,895.00 | 2,582,842.50 | 860,947.50 | 860,947.50 | 860,947.50 | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | Эрчим хүчний яам |
| 12 | Говийн бүс | Говьсүмбэр | Багануур-Чойр чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээ 188 км ЦДАШ, "Чойр" дэд станцын өргөтгөл | 2026-2028 | 145,291.93 | - | 145,291.93 | 2,700.00 | 71,295.97 | 71,295.97 | - | - | Гадаад тусламж | Эрчим хүчний яам |
| 13 | Говийн бүс | Говьсүмбэр, Дорноговь | Чойр-Сайншанд чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 220.04 км ЦДАШ, "Сайншанд", "Чойр" дэд станцыг өргөтгөх төсөл | 2025-2028 | 194,074.04 | - | 194,074.04 | 80,346.00 | 56,864.02 | 56,864.02 | - | - | Гадаад зээл | Эрчим хүчний яам |
| 2025-2027 | 44,200.00 | - | - | - | 44,200.00 | - | - | - | Гадаад тусламж | Эрчим хүчний яам |
| 14 | Баруун бүс | Ховд аймаг | Эрдэнэбүрэн-Мянгад чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээ 69 км урт ЦДАШ-ыг барих төсөл | 2026-2028 | 32,399.69 | - | 32,399.69 | 15,000.00 | 8,699.84 | 8,699.84 | - | - | Улсын төсөв | Эрчим хүчний яам |
| 15 | Говийн бүс | Өмнөговь | Даланзадгадад 50 МВт-ын хүчин чадалтай дулааны цахилгаан станц барих | 2025-2029 | 473,000.00 | - | 473,000.00 | - | 157,666.67 | 157,666.67 | 157,666.67 | - | Орон нутгийн төсөв | Эрчим хүчний яам |
| 16 | Говийн бүс | Дорноговь | Сайншанд-Цагаансуварга чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээ 204.6 км урт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг барьж, "Цагаансуварга" дэд станцыг өргөтгөх төсөл | 2026-2028 | 98,389.21 | - | 98,389.21 | - | 49,194.60 | 49,194.60 | - | - | Гадаад зээл | Эрчим хүчний яам |
| Баруун бүс | Ховд аймаг | Эрдэнэбүрэнгийн 90 МВт-ын хүчин чадалтай усан цахилгаан станц | 2025-2030 | 865,800.00 | 230,181.50 | 635,618.50 | 99,375.80 | 134,060.68 | 134,060.68 | 134,060.68 | 134,060.68 | Гадаад зээл | Эрчим хүчний яам |
| 17 | Говийн бүс | Дорноговь | Сайншанд - Цагаансуварга чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл | 2025-2028 | 98,389.20 | - | 98,389.20 | - | 24,597.30 | 24,597.30 | 24,597.30 | 24,597.30 | Гадаад зээл | Эрчим хүчний яам |
| 18 | Говийн бүс | Өмнөговь | Өмнөговь аймаг дахь Тавантолгойн 450 МВт-ын хүчин чадалтай дулааны цахилгаан станц | 2026-2029 | 2,093,805.00 | - | 2,093,805.00 | 523,451.25 | 523,451.25 | 523,451.25 | 523,451.25 | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | Эрчим хүчний яам |
| 19 | Говийн бүс | Өмнөговь | Өмнөговь аймгийн Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км тусгай зориулалтын авто зам | 2025-2028 | 457,293.94 | - | 457,293.94 | - | 114,323.49 | 114,323.49 | 114,323.49 | 114,323.49 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ | Зам тээврийн яам |
| 20 | Говийн бүс | Өмнөговь | Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой, Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс "Цагаандэл-Уул" хилийн боомт хүртэлх 270 км тусгай зориулалтын авто зам | 2026-2029 | 881,119.02 | - | 881,119.02 | - | 220,279.76 | 220,279.76 | 220,279.76 | 220,279.76 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ | Зам тээврийн яам |
| 21 | Зүүн бүс | Дорнод | Дорнод аймгийн Чойбалсан хотыг Хавиргын боомттой холбох 124.5 км хатуу хучилттай авто зам | 2022-2027 | 185,514.90 | 40,632.50 | 144,882.40 | 45,921.10 | 98,961.30 | - | - | - | Улсын төсөв | Зам тээврийн яам |
| 22 | Зүүн бүс | Хэнтий | Өндөрхаан-Норовлин-Баян-Уул-Ульхан чиглэлийн 248.3 км хатуу хучилттай авто зам | 2022-2026 | 311,802.22 | 93,203.68 | 218,598.54 | 30,000.00 | 94,299.27 | 94,299.27 | - | - | Улсын төсөв | Зам тээврийн яам |
| 23 | Говийн бүс | Өмнөговь | Гашуунсухайт-Ганцмод боомтын хил дамнасан 19.5 км холболтын төмөр зам | 2026-2028 | 868,589.00 | - | 868,589.00 | 289,529.67 | 289,529.67 | 289,529.67 | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | Зам тээврийн яам |
| 24 | Говийн бүс | Өмнөговь | Ханги-Мандал боомтын хил дамнасан 0.6 км холболтын төмөр зам | 2026-2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ | Зам тээврийн яам |
| 25 | Говийн бүс | Өмнөговь | Шивээхүрэн-Сэхээ боомтын хил дамнасан 6.9 км төмөр зам | 2024-2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | Зам тээврийн яам |
| 26 | Улсын хэмжээнд | - | Монгол улсын тээврийн холболт ба логистикийг сайжруулах төсөл | 2023-2030 | 374,000.00 | - | 374,000.00 | 50,956.60 | 80,760.85 | 80,760.85 | 80,760.85 | 80,760.85 | Гадаад зээл | Зам тээврийн яам |
| 27 | Улсын хэмжээнд | - | Хилийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тогтвортой худалдааг дэмжих төсөл | 2023-2030 | 323,000.00 | - |  | 28,331.00 | 73,667.25 | 73,667.25 | 73,667.25 | 73,667.25 | Гадаад зээл | Зам тээврийн яам |
| 17,000.00 | - | - | - | - | 17,000.00 | - | - | Гадаадын тусламж | Зам тээврийн яам |
| 28 | Улсын хэмжээнд |  | Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл | 2019-2026 | 130,560.00 | 41,660.00 | 38,905.40 | 38,905.40 | - | - | - | - | Гадаад зээл | Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам |
| 29 | Улаанбаатар | - | Улаанбаатар хотод төмөр зам доогуур авто замын  нүхэн гарц барих төсөл | 2022-2026 | 106,575.92 | 52,975.92 | 53,600.00 | 30,913.60 | 22,686.40 | - | - | - | Гадаад зээл | Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч |
| 30 | Улаанбаатар | Улаанбаатар | Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын тээврийг нэвтрүүлэх төсөл | 2020-2027 | 254,940.00 | 73,991.40 | - | 27,484.80 | 73,991.40 | - | - | - | Гадаад зээл | Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч |
| **ДҮН** | **24,071,688.44** | **4,533,650.42** | **20,045,512.12** | **3,544,638.27** | **5,575,699.64** | **5,352,860.54** | **3,769,291.17** | **2,932,994.84** |  |  |

|  |
| --- |
| **4.2.Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт** |
| **№** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр** | **Суурь түвшин** | **2026 он** | **2027 он** | **2028 он** | **2029 он** | **2030 он** | **Хариуцагч** |
| 1 | Зүрх, судасны үндэсний төвийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5 дугаар хороо/ | - | Төслийн явц 10 хувь | Төслийн явц 30 хувь | Төслийн явц 65 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | Эрүүл мэндийн яам |
| 2 | Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв /УБ, Сүхбаатар дүүрэг/ | - | - | Төслийн явц 30 хувь | Төслийн явц 65 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | Эрүүл мэндийн яам |
| 3 | Халдварт өвчин судлалын төв-2 /Төв аймаг, Сэргэлэн сум/ | - | - | Төслийн явц 30 хувь | Төслийн явц 60 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | Эрүүл мэндийн яам |
| 4 | Хавдар судлалын үндэсний төв-2 | - | Төслийн явц 30 хувь | Төслийн явц 65 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | - | Эрүүл мэндийн яам |
| 5 | Зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэрийн төсөл | - | Төслийн явц 20 хувь | Төслийн явц 40 хувь | Төслийн явц 60 хувь | Төслийн явц 80 хувь | Төслийн явц 100 хувь | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам |
| 6 | Газрын тос боловсруулах үйлдвэр | Төслийн явц 29 хувь | Төслийн явц 50 хувь | Төслийн явц 70 хувь | Төслийн явц 80 хувь | Төслийн явц 90 хувь | Төслийн явц 100 хувь, ашиглалтад орно | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам |
| 7 | Газрын тос дамжуулах хоолой | Төслийн явц 70 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | - | - | - | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам |
| 8 | "Гэрэлт говь" үйлдвэрлэл, технологийн парк, нүүрс баяжуулах коксын үйлдвэр | - | Төслийн явц 20 хувь | Төслийн явц 40 хувь | Төслийн явц 60 хувь | Төслийн явц 80 хувь | Төслийн явц 100 хувь | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам |
| 9 | Зөөвч-Овоо /Уран олборлох, баяжуулах төсөл/ | - | Төслийн явц 20 хувь | Төслийн явц 40 хувь | Төслийн явц 60 хувь | Төслийн явц 80 хувь | Төслийн явц 100 хувь | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам |
| 10 | Урьдчилсан халаагчтай эргэх зуухны технологитой шохойн үйлдвэрийн төсөл | - | Төслийн явц 20 хувь | Төслийн явц 40 хувь | Төслийн явц 60 хувь | Төслийн явц 80 хувь | Төслийн явц 100 хувь | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам |
| 11 | Баянгийн 660 МВт-ын ДЦС /Төв/ | - | Төслийн явц 40 хувь | Төслийн явц 70 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | - | Эрчим хүчний яам |
| 12 | Багануур-Чойр 220 кВ ЦДАШ (188 км), Чойр дэд станц | - | - | Төслийн явц 50 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | - | Эрчим хүчний яам |
| 13 | Чойр–Сайншанд 220 кВ ЦДАШ (220 км), 2 дэд станц өргөтгөл | Төслийн явц 5 хувь | Төслийн явц 40 хувь | Төслийн явц 70 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | - | Эрчим хүчний яам |
| 14 | Сайншанд–Цагаансуварга 220 кВ ЦДАШ (204.6 км) | - | - | Төслийн явц 50 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | - | Эрчим хүчний яам |
| 15 | Эрдэнэбүрэн–Мянгад 220 кВ ЦДАШ (69 км) | - | - | Төслийн явц 50 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | - | Эрчим хүчний яам |
| 16 | Даланзадгад 50 МВт дулааны станц | - | - | Төслийн явц 70 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | - | Эрчим хүчний яам |
| 17 | Эрдэнэбүрэнгийн 90 МВт усан цахилгаан станц | Төслийн явц 18 хувь | Төслийн явц 25 хувь | Төслийн явц 30 хувь | Төслийн явц 60 хувь | Төслийн явц 90 хувь | Төслийн явц 100 хувь | Эрчим хүчний яам |
| 18 | Сайншанд–Цагаансуварга 220 кВ цах. шугам, дэд станц | - | - | Төслийн явц 30 хувь | Төслийн явц 60 хувь | Төслийн явц 90 хувь | Төслийн явц 100 хувь | Эрчим хүчний яам |
| 19 | Тавантолгойн 450 МВт дулааны цахилгаан станц /Өмнөговь/ | - | Төслийн явц 30 хувь | Төслийн явц 60 хувь | Төслийн явц 90 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | Эрчим хүчний яам |
| 20 | Тавантолгой–Гашуунсухайт 250 км тусгай зориулалтын авто зам | - | - | Төслийн явц 30 хувь | Төслийн явц 60 хувь | Төслийн явц 90 хувь | Төслийн явц 100 хувь | Зам тээврийн яам |
| 21 | Барууннаран–Цагаандэл уул 270 км тусгай зориулалтын авто зам | - | - | Төслийн явц 30 хувь | Төслийн явц 60 хувь | Төслийн явц 90 хувь | Төслийн явц 100 хувь | Зам тээврийн яам |
| 22 | Чойбалсан–Хавиргын боомт 124.5 км авто зам | Төслийн явц 34 хувь | Төслийн явц 80 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | - | - | Зам тээврийн яам |
| 23 | Өндөрхаан–Ульхан чиглэлийн 248.3 км авто зам | Төслийн явц 27 хувь | Төслийн явц 60 хувь | Төслийн явц 80 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | - | Зам тээврийн яам |
| 24 | Гашуунсухайт-Ганцмод боомтын хил дамнасан 19.5 км холболтын төмөр зам | - | Төслийн явц 35 хувь | Төслийн явц 70 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | - | Зам тээврийн яам |
| 25 | Ханги-Мандал боомтын хил дамнасан 0.6 км холболтын төмөр зам | - | - | - | - | - | - | Зам тээврийн яам |
| 26 | Шивээхүрэн-Сэхээ боомтын хил дамнасан 6.9 км төмөр зам | - | - | - | - | - | - | Зам тээврийн яам |
| 27 | Монгол улсын тээврийн холболт ба логистикийг сайжруулах төсөл | - | Төслийн явц 20 хувь | Төслийн явц 40 хувь | Төслийн явц 60 хувь | Төслийн явц 80 хувь | Төслийн явц 100 хувь | Зам тээврийн яам |
| 28 | Хилийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тогтвортой худалдааг дэмжих төсөл | - | Төслийн явц 20 хувь | Төслийн явц 40 хувь | Төслийн явц 60 хувь | Төслийн явц 80 хувь | Төслийн явц 100 хувь | Зам тээврийн яам |
| 29 | Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл | Төслийн явц 40 хувь | Төслийн явц 70 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | - | - | Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам |
| 30 | Улаанбаатар хотод төмөр зам доогуур авто замын  нүхэн гарц барих төсөл | Төслийн явц 50 хувь | Төслийн явц 70 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | - | - | Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч |
| 31 | Нийтийн тээврийн дүүжин зам | Төслийн явц 33 хувь | Төслийн явц 80 хувь | Төслийн явц 100 хувь | - | - | - | Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч |

|  |
| --- |
| **4.3 Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний жагсаалт** |
| **№** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр** | **Байршил** | **Санхүүжилтийнхугацаа /оноор/** | **Төсөвт өртөг /сая төг/** |
| 1 | Орхон-Онги усан сан, ус дамжуулах хоолой | Өвөрхангай, Өмнөговь | 2026-2031 | 1,100,000.00 |
| 2 | Хэрлэн-Тооно усан сан, ус дамжуулах хоолой | Хэнтий, Дорноговь | 2026-2031 | 1,600,000.00 |
| 3 | Биокомбинат ТӨХК-ийн шинэчлэл | Улаанбаатар | 2026-2028 | 161,789.00 |
| 4 | Хилийн Ханги боомтын цогцолборын бүтээн байгуулалт | Дорноговь | 2027-2028 | 45,000.00 |
| 5 | Гангийн үйлдвэрийн төсөл | Дархан-Уул | 2027-2032 | 2,217,259.80 |
| 6 | Их багтаамжийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл Метро төсөл | Улаанбаатар | 2027-2032 | 8,174,309.10 |
| 7 | Тавантолгой-Оюутолгой чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ барих төсөл | Өмнөговь | 2027-2029 | 91,675.53 |
| 8 | Нүүрс-Пиролизын үйлдвэрийн төсөл | Багануур дүүрэг | 2026-2028 | 338,100.00 |
| 9 | “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлыг өргөтгөнө. | Төв | 2026-2031 | 3,600,000.00 |
| 10 | Багануур-Чингис чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 202 км ЦДАШ, 220/110/35 кВ-ын “Чингис” дэд станц барих төсөл | Багануур дүүрэг, Хэнтий аймаг | 2026-2028 | 159,966.00 |
| 11 | Чингис-Чойбалсан чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 312 км ЦДАШ, 220/110/35 кВ-ын “Чойбалсан” дэд станц барих төсөл | Хэнтий аймаг, Дорнод аймаг | 2026-2028 | 215,815.30 |
| 12 | Хөшигийн хөндийн эдийн засгийн чөлөөт бүсийн эхний үе шатны дэд бүтэц, зам тээвэр, логистикийн бүтээн байгуулалт | Төв | 2027-2029 | 200,000.00 |
| 13 | Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтэц | Багануур дүүрэг | 2026-2031 | 209,408.20 |
| 14 | Бөөрөлжүүтийн цахилгаан станцын хоёрдугаар үе шатны 300 МВт-ын станцын төсөл | Төв | 2025-2027 | 1,968,657.89 |
| 15 | Багануур-Налайх-Улаанбаатар чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 114.13 км ЦДАШ, 220/110/35 кВ-ын "Улаанбаатар" дэд станцыг өргөтгөх төсөл | Багануур, Налайх дүүрэг | 2026-2028 | 167,800.00 |
| 16 | Дулааны гуравдугаар цахилгаан станцын өргөтгөл, шинэчлэл | Улаанбаатар | 2027-2031 | 3,234,049.20 |
| 17 | 110/35/10 кВ-ын "Баянхошуу", "Их наран", "Гачуурт" дэд станц, 110 кВ-ын ЦДАШ барих төсөл | Улаанбаатар | 2027-2028 | 65,778.09 |
| 18 | Дулааны тавдугаар цахилгаан станц (ДЦС-5) | Улаанбаатар | 2026-2028 | 2,319,710.20 |
| 19 | Жонш баяжуулах үйлдвэрийн төсөл | Хэнтий | 2026-2028 | 35,000.00 |
| 20 | Цагааннуур чөлөөт бүсийн эхний ээлжийн инженерийн дэд бүтцийн хангамж, бүтээн байгуулалтын ажил | Баян-Өлгий аймаг | 2026-2029 | 42,825.68 |
| 21 | Дулааны IV цахилгаан станцыг нэг зуухаар өргөтгөх | Улаанбаатар | 2026-2028 | 319,837.57 |
| 22 | Налайхын үйлдвэрлэл, технологийн парк | Налайх | 2026-2032 | 163,000.00 |
| 23 | 110/10 кВ-ын 2х63 МВА чадалтай "Парк" дэд станц, 110 кВ-ын 2 хэлхээ цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих төсөл | Улаанбаатар | 2026-2028 | 63,047.59 |
| 24 | Кокс- Эрчим хүчний үйлдвэрийн төсөл /Тавантолгой/ | Өмнөговь | 2026-2030 | 1,535,700.00 |
| 25 | Өмнөговь аймаг, Хүрмэн сум, Цагаандэл-Уул хилийн боомтын барилга байгууламж, гадна инженерийн шугам сүлжээ, авто зам талбайн барилга угсралтын ажил | Өмнөговь | 2026-2028 | 145,735.10 |
| 26 | Эмээлт эко аж үйлдвэрийн парк | Сонгино хайрхан дүүрэг | 2025-2028 | 501,300.00 |
| 27 | Сэлбэ дэд төв орон сууцжуулах төсөл |  | 2026-2029 | 1,934,850.00 |
| 28 | Баянхонгор аймагт Байдрагийн 30 МВт-ын хүчин чадалтай усан цахилгаан станц барина. | Баянхонгор аймаг | 2026-2029 | 126,562.14 |
| 29 | Төвийн бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн системийн горим тохируулах үүрэг бүхий 100 МВт хүртэл хүчин чадалтай усан цэнэгт цахилгаан станц | Төв | 2026-2029 | 650,628.00 |
| 30 | Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн 113 км авто замыг 4 эгнээ болгох өргөтгөл, шинэчлэл | Дархан, Сэлэнгэ | 2026-2028 | 630,587.50 |
| 31 | Хөшигийн хөндий-Чойр-Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн 2 эгнээ тусгай зориулалтын авто зам | Улаанбаатар, Говьсүмбэр, Дорноговь | 2026-2028 | 1,550,000.00 |
| 32 | Чойр хот-Мандалговь хот-Арвайхээр хот чиглэлийн 487.73 км хатуу хучилттай авто зам | Дундговь, Өмнөговь, Өвөрхангай | 2025-2028 | 874,758.60 |
| 33 | Улаанбаатар-Лүн чиглэлийн 101.7 км 6 эгнээ хатуу хучилттай авто зам | Улаанбаатар, Төв | 2025-2028 | 1,052,033.62 |
| 34 | Улиастай-Мөрөн чиглэлийн 261.65 км авто зам | Завхан, Хөвсгөл | 2027-2028 | 552,000.00 |
| 35 | Монгол Улсын Эрчим хүчний хүчний ухаалаг систем төсөл | Улаанбаатар | 2027-2029 | 89,241.75 |
| 36 | "Замын-Үүд" чөлөөт бүсийн 2 дугаар ээлжийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт | Дорноговь | 2027-2029 | 182,000.00 |
| 37 | Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, Байгаль орчныг хамгаалах Хоёр-үе шаттай зээлийн төсөл | Улсын хэмжээнд | 2027-2031 | 359,344.00 |
| 38 | Багануурын 400 МВт-ын дулааны цахилгаан станцын төсөл | Багануур дүүрэг | 2026-2029 | 2,241,980.75 |
| 39 | Говь-Алтай аймгийн Бугат сум, хилийн Бургастай боомтын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил | Говь-Алтай | 2027-2029 | 46,119.17 |
| 40 | Алтанбулаг чөлөөт бүсийн инженерийн бүтээн байгуулалтын ажил | Сэлэнгэ аймаг | 2027-2030 | 109,528.00 |
| 41 | "Хүннү хотын ногоон, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл" | Төв аймаг | 2026-2030 | 382,279.80 |
| 42 | Дорнод аймаг, Баян-Уул сум, Ульхан хилийн боомтын барилга байгууламж, гадна инженерийн шугам сүлжээ, авто зам талбайн барилга угсралтын ажил | Дорнод аймаг | 2027-2029 | 45,994.74 |
| 43 | Дорнод аймаг, Халхгол сум, Хилийн Сүмбэр боомтын барилга байгууламж, гадна инженерийн шугам сүлжээ, авто зам талбайн өргөтгөл шинэчлэлийн барилга угсралтын ажил | Дорнод аймаг | 2027-2028 | 45,798.00 |
| 44 | 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил | Улсын хэмжээнд | 2027-2032 | 139,127.37 |
| 45 | "Инженер, технологийн дээд боловсрол" төсөл 2-р үе шат | Улсын хэмжээнд | 2027-2036 | 220,680.00 |
| 46 | Хайрхан ураны орд | Дундговь | 2027-2029 | 274,869.90 |
| 47 | Монгол Улсад гамшгийн зарлан мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх нь | Улсын хэмжээнд | 2026-2030 | 116,446.10 |
| 48 | Монгол, Хятад Улсын ерөнхийлөгч нарын нэрэмжит "Пресидент" спорт цогцолбор | Улаанбаатар | 2026-2030 | 172,464.00 |

|  |
| --- |
| **4.4 Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний жагсаалт** |
| **№** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр** | **Тайлбар** |
| 1 | Багахангайн Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтэц | Зураг төсөл боловсруулах |
| 2 | Булган аймагт Эгийн голд эрчим хүчний нэгдсэн системийн горим тохируулгын үндсэн эх үүсвэр 310 МВт-ын хүчин чадалтай усан цахилгаан станц | ТЭЗҮ, БОННҮ боловсруулах |
| 3 | Бичигт-Зүүнхатавч хил дамнасан холболтын төмөр зам | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 4 | Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Тяньжин хотын Дуньзян боомтод олон улсын тээвэр, логистикийн төв  | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 5 | Хөшигийн хөндийн ачаа тээврийн нэгдсэн логистикийн төв | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 6 | Сумын төвийн ногоон хөгжлийн дэд бүтцийн хүртээмжийг сайжруулах төсөл | Зураг төсөл боловсруулах |
| 7 | Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн оргил ачааллын 84 МВт-ын дулааны эх үүсвэр барих төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 8 | "Сургалт-Эрдэм шинжилгээ-Үйлдвэрлэлийн цогцолбор" төсөл (Дархан-Уул аймаг дахь Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн харьяа Ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн Агро-Экологи, бизнесийн сургуулийг хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн чиглэлээр төрөлжүүлэх) | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 9 | АШУҮИС-ийн Монгол-Японы эмнэлгийн 350 ортой өргөтгөлийн барилга төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 10 | “СУРГАЛТ-ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ-ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЦОГЦОЛБОР” төсөл, Хойд бүс, Орхон аймаг дахь Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харьяа “Эрдэнэт цогцолбор дээд сургуулийг Уул уурхай, технологийн чиглэлээр төрөлжүүлэн хөгжүүлэх. | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 11 | "Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн цогцолбор“ төсөл (Өмнөговь аймагт эрчим хүч, геологи, уул уурхай, барилга, мэдээллийн технологийн чиглэлээр Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харьяа сургуулийг шинээр байгуулах) | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 12 | Хот суурины ус хангамжийн дэд бүтцийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 13 | “СУРГАЛТ-ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦОГЦОЛБОР” ТӨСӨЛ, Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сум | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 14 | Цагааннуур чөлөөт бүсийн нэгтгэл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 15 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний 3-6 сарын хэрэглээний нөөц бүрдүүлэхэд шаардлагатай улсын нөөцийн шатахууны агуулахын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулна.  | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 16 | Үндэсний батлан хамгаалахын салбарын чадавхыг бэхжүүлэх хөтөлбөр | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |